# Rà soát User Story và sắp xếp Product Backlog (ứng dụng đặt món FoodNow)

Bước 1. Tìm lỗi

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích, thử được bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | Sai T: “đẹp” và “dễ dùng” mang tính chất cảm tính không ước lượng được |
| US3 | Sai V: đây là việc kỹ thuật, giá trị dành cho lập trình viên không mang lại giá trị cho người dùng và kinh doanh |
| US4 | Sai S: Gộp quá nhiều việc vào cùng một nên không vừa một sprint |

Bước 2. Sửa lỗi

- Viết lại US2: Là một khách hàng, tôi muốn hoàn tất việc đặt món từ lúc chọn món đến lúc xác nhận đơn trong tối đa 3 lần chạm, để đặt món nhanh mà không cần ai hướng dẫn

- Tách US4 và và đặt vào cây 3 cấp:

Epic: Báo cáo và phân tích kinh doanh

Feature: Báo cáo doanh thu

Story 1: Là một admin, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo ngày, tuần, tháng, để theo dõi kết quả kinh doanh theo thời gian

Story 2: Là một admin, tôi muốn xuất báo cáo doanh thu đang xem ra file excel, để lưu trữ và gửi cho ban giám đốc.

Bước 3. Xếp lại backlog

- Thứ tự ưu tiên

| Mã | Lý do |
| --- | --- |
| US1 | Lọc nhà hàng theo món, đã đạt INVEST nên sẵn sàng làm ngay |
| US2 | Ảnh hưởng đến tỉ lệ hoàn tất đơn, xếp sau US1 vì cần làm rõ luồng |
| US4a | Xem doanh thu ngày/tuần/tháng, giá trị vận hành nhưng không chặn khách đặt món |
| US4b | Phụ thuộc vào US4a cần báo cáo mới xuất file excel được |

- Theo DEEP, story đứng đầu cần chi tiết mức nào? Buổi Refinement còn phải làm gì với nó trước khi đưa vào Sprint?

- Mức chi tiết: story ở đầu backlog phải chi tiết nhất, đủ để nhóm bắt tay làm trong Sprint tới: có tiêu chí chập nhận cụ thể, chọn loại, danh sách loại món, phác thảo giao diện, yêu cầu phi chức năng và phạm vi không làm

- Buổi Refinement:

- Làm rõ câu hỏi

- Ước lượng cùng nhóm phát triển để có Estimated

- Kiểm tra lại INVEST và đảm bảo đủ nhỏ để làm xong trong một sprint

- Chốt tiêu chí chấp nhận và Definition of Ready

- Xác nhận thứ tự ưu tiên